百尚服装废弃物减排目标与行动计划

文件编号：BSFZ-EHS-008

发布日期：2026年1月20日

审议机构：公司管理层会议

第一章 总则

第一条 为落实公司废弃物“减量化、资源化、无害化”管理原则，持续降低废弃物产生强度，提升资源循环利用水平，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《“十四五”循环经济发展规划》《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》及公司《ESG管理制度》《废弃物分类管理与处置制度》，制定本文件。

第二条 本文件适用于公司南通总部及安徽厂区在生产经营活动中产生的全部废弃物的减排管理与行动推进。

第三条 本文件以2024年为基准年、2025年为现状年，设定2026—2027年废弃物减排目标与行动计划。目标将根据国家政策、行业标准及公司实际运营情况进行动态评估与调整，调整须经战略与ESG委员会审议，并按照公司《ESG管理制度》第八条规定的董事会最终责任要求，报董事会审定。

第四条 公司废弃物减排工作坚持以下原则：

源头减量优先：通过优化工艺、改进设计、精准裁剪等措施，从源头减少废弃物产生；

资源化利用为主：最大限度实现废弃物的循环利用与资源化再生；

合规处置兜底：对无法减量和资源化的废弃物，依法合规处置，确保无害化；

持续改进：定期复盘废弃物管理绩效，迭代优化减排措施。

第二章 目标体系

第五条 公司设定以下废弃物减排目标体系：

（一）总体目标

2026年单位产品废弃物产生量较2025年下降不低于5% ；

2027年单位产品废弃物产生量较2025年下降不低于10% 。

（二）分类目标

1. 裁剪边角料

| 指标 | 2024年实际 | 2025年实际 | 2026年目标 | 2027年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量（吨） | 412 | 499.2 | ≤475 | ≤450 |
| 循环利用率 | 100% | 100% | 100% | 100% |

说明：2025年裁剪边角料产生量增加主要原因为安徽厂区产能提升（460万件→500万件）。2026—2027年目标在充分考虑产能持续增长的前提下，通过优化裁剪排版工艺、推广零浪费裁剪技术，力争实现产生量不随产量同比例增长。数据来源：《2025年度能源和环保工作总结》表17。

2. 废塑料（包装膜等）

| 指标 | 2025年实际 | 2026年目标 | 2027年目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生量（吨） | 32.0 | ≤30 | ≤28 |
| 回收利用率 | 87.5%（28吨回收、4吨填埋） | ≥95% | 100%（零填埋） |

说明：2025年废塑料有4吨进入填埋，主要原因为部分受污染的塑料包装膜不具备回收价值。2026年通过推行源头分类减量及拓展受污染塑料的合规处置渠道，力争填埋量降至1.5吨以下；2027年全面实现废塑料零填埋。数据来源：《2025年度能源和环保工作总结》表15。

3. 废纸箱/包装废料

| 指标 | 2025年实际 | 2026年目标 | 2027年目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生量（吨） | 48.6 | ≤50 | ≤52 |
| 回收利用率 | 100% | 100% | 100% |

说明：废纸箱/包装废料产生量与包装材料使用量直接相关，随产能增长适度增加，但保持100%回收利用。数据来源：《2025年度能源和环保工作总结》表15。

4. 生活垃圾

| 指标 | 2025年实际 | 2026年目标 | 2027年目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生量（吨） | 124.6 | ≤120 | ≤115 |
| 分类投放参与率 | — | ≥80% | ≥90% |

说明：通过推行“随手环保·积分有礼”绿色办公激励计划，引导员工源头减量、正确分类投放，持续降低人均生活垃圾产生量。数据来源：《2025年度能源和环保工作总结》表15；积分计划参见公司公众号2025年11月28日报道。

5. 危险废物

| 指标 | 2025年实际 | 2026年目标 | 2027年目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生量（吨） | 2.52 | ≤2.8 | ≤3.0 |
| 合规转移处置率 | 100% | 100% | 100% |

说明：危险废物产生量与设备维保频次、设施更新周期相关，随生产规模扩大可能略有增加，但保持100%合规转移处置。数据来源：《2025年度能源和环保工作总结》表18。

6. 污水处理污泥

| 指标 | 2025年实际 | 2026年目标 | 2027年目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生量（吨，干重） | 124.0 | ≤130 | ≤135 |
| 合规处置率 | 100% | 100% | 100% |

说明：污泥产生量与废水处理量及中水回用系统运行情况相关，随产能增长适度增加，保持100%合规处置。数据来源：《2025年度能源和环保工作总结》表15。

第三章 行动计划

第六条 围绕上述目标，公司重点推进以下行动：

（一）裁剪边角料减量行动

优化裁剪排版工艺：引入智能排版软件，提高面料利用率，目标将裁剪损耗率由当前水平降低1-2个百分点。

推广零浪费裁剪技术：针对“尚循™”循环再生面料等特定产品线，试点零浪费裁剪工艺，目标将损耗控制在3%以内。

拓展边角料高值化利用渠道：在现有出售给再生纤维企业的基础上，探索与下游企业合作开发再生纱线、再生面料等高附加值产品。

责任部门：生产部、研发中心
完成时限：2026年Q4前完成排版软件导入及首批零浪费裁剪试点

（二）废塑料减量与替代行动

推行源头分类：在生产区、仓储区增设废塑料专用回收容器，建立分类收集、分类存放制度。

探索可替代包装方案：联合研发中心，评估可降解包装袋、纸质替代方案等在出口包装中的可行性。

拓展受污染塑料处置渠道：对接具备资质的资源化利用企业，为受污染包装膜寻找合规的回收或能源化利用出路。

责任部门：供应链管理部、行政部、研发中心
完成时限：2026年Q3前完成替代方案可行性评估，2027年Q2前实现零填埋

（三）生活垃圾减量行动

深化绿色办公激励计划：持续运营“随手环保·积分有礼”计划，扩大覆盖范围至安徽厂区，提升员工参与率。

推进源头减量：倡导无纸化办公、减少一次性用品使用，从源头减少生活垃圾产生。

完善分类投放设施：优化各楼层及车间垃圾分类投放点布局，提升分类投放便利性。

责任部门：行政部、可持续发展部
完成时限：2026年Q2前完成安徽厂区计划推广，全年持续推进

（四）危险废物规范化管理行动

强化台账管理：完善危险废物产生、贮存、转移全流程台账，确保账物相符、转移联单齐全。

推进源头减量：优化设备维保计划，延长润滑油等耗材更换周期；推进LED照明全面替代，减少含汞废旧灯管产生。

加强合规培训：每年至少组织1次危险废物管理专题培训，确保相关人员熟悉法规要求和操作规范。

责任部门：环保安全部（EHS）、设备管理部
完成时限：全年持续推进

（五）废弃物资源化利用提升行动

推广再生材料应用：扩大GRS认证再生涤纶、BCI良好棉花等可持续材料采购规模，从源头减少不可再生资源消耗。

提升中水回用率：持续运营安徽厂区中水回用系统，目标全年回用率保持65%以上。

加强循环经济宣贯：通过培训、宣传等方式，提升全员循环经济意识，营造废弃物减量化的企业文化氛围。

责任部门：供应链管理部、环保安全部（EHS）、可持续发展部
完成时限：全年持续推进

第四章 保障措施

第七条 组织保障：

公司管理层对废弃物减排目标承担最终责任；

环保安全部（EHS）负责目标的统筹推进与进度跟踪；

各相关部门将本部门废弃物减排任务纳入年度工作计划。

第八条 资源保障：

公司将废弃物减排相关项目（如智能排版软件采购、可替代包装研发等）纳入年度预算管理；

对产生显著减排效益的项目，优先安排资金支持。

第九条 绩效考核：

将单位产品废弃物产生量、各类废弃物回收利用率等指标纳入相关部门绩效考核；

对目标完成情况定期评估，完成结果与部门年度绩效挂钩。

第五章 监测与评估

第十条 环保安全部（EHS）按季度统计各类废弃物产生量及处置情况，跟踪目标完成进度。

第十一条 每年第一季度完成上一年度废弃物减排目标完成情况评估，形成专项报告，提交战略与ESG委员会审定，并按照公司《ESG管理制度》第八条规定的董事会最终责任要求，向董事会报告。

第十二条 对于目标完成情况出现重大偏差的，相关部门须及时说明原因并提出改进方案，经战略与ESG委员会审定后报董事会备案。

第十三条 废弃物减排目标完成情况纳入公司年度ESG报告对外披露。

第六章 附则

第十四条 本文件由环保安全部（EHS）负责解释与修订，经管理层审议后执行。

第十五条 本文件自发布之日起施行，有效期至2027年12月31日，届时根据实际情况修订更新。